# Freitag 27.3. 09:00:

- [ ] vollständiges Aufsetzen und testen der Hardware-Infrastruktur zur Drohnen-Steuerung:

1 C2 Server der alle Drohnen steuert und die Bildverarbeitung übernimmt

je Drohne ein API-Server (Raspberry Pi4 für Tellos, x86 Ubuntu Rechner für Anafis, optional auch x86_64 Kisten für Tellos und auf denen direkt die Videos auswerten) C2-Server schickt die Steuerkommandos an den API-Server, der das dann an die Drohnen weitergibt

Verbindung zwischen den API-Servern und C2 per LAN-Kabel

- [ ] Definieren der IP-Adressen, statische IPs ohne DHCP:

- bei mir aktuell:

  - C2 Server: 192.168.1.10

  - Pi für Tello 1: 192.168.1.100

  - Macbook für Anafi: 192.168.1.20

Claude Code hat für die Drohnen 3-5 mal 192.168.1.101 bis 192.168.1.103 vorgeschlagen

- [ ] Drohnen-Cages besorgen oder selbst 3D-Drucken

- [ ] Besprechen welche Drohnen genau eingesetzt werden sollen. 3x Anafi, 2x Tello?

- [ ] Killswitch-Funktion? Zusätzliche Hardware erforderlich? Ich habe in den API-Server jetzt eine Funktion eingebaut, daß auch wenn kein Steuerkommando erfolgt vom C2 ein Heartbeat alle paar Sekunden erwartet wird. Bleibt der aus, landet die Drohne. Zusätzlich ist im C2 Interface ein Killswitch Button, der die Drohnen sofort abschaltet (und damit abstürzen lässt, daher nur in geringer Höhe nutzen!).Die Frage ist, ob das reicht, da das Szenario Verbindung zum API-Server geht verloren damit nicht abgedeckt ist.

- [ ] Integration und Kombination von Thomas Aruco-Detect C2 System mit den live API-Servern sowie dem Simulator besprechen, so daß dies bis zum folgenden Termin fertig umgesetzt werden kann

Anmerkungen Rene

Killswitch: Unsere Drohnen sollten niemals abstürzen. Immer kontrolliert landen!

Kollisionserkennung: Wir haben auch auf der Anafi nur die Kamera als Sensor. Ggf. WLAN Signalstärke anderer Anafi Drohne als Hinweis. Möglichkeit der Objekterkennung fremde und eigene Drohne mit OpenCV?

Akkus: Zum Entwickeln immer denselben Akku verwenden. Andere Akkus aufheben für Wettbewerb.

Automatisierung: Wie weit kann man gehen? Ideal wäre wir sitzen im Finale die ganze Zeit mit verschränkten Armen da und gewinnen!

Flughöhe: Für Transitbewegung Bodeneffekt auf minimaler Flughöhe nutzen oder ganz hoch gehen für Kollisionsvermeidung?

Hallennutzung: Halbtags Workshop für uns in irgendeiner Halle?

Zentrale Steuerung: Python Hauptprogramm mit Multiprocessing 1Core je Drohne.

Schnittstellen: Hauptprogramm mit definierten Svhnittstellen für andere Softwaremodule, verteilte Entwicklung?

# Folgetermin (Vorschlag 7.4.)

Platzieren von Aruco-Codes auf A4 und Dummy-Targets an den Wänden im Space

Live-Test mit Drohnenschwarm zur Positionserkennung, Ziel-Anvisierung, eigenständiger Flug im Raum